# 《软件工程学》项目计划书

项目名称：共享自习室座位预约系统

小组名称：SeatMaster小组

小组成员：张三、李四、王五、赵六

指导教师：XXX

起止日期：2026年3月1日 至 2026年5月30日

# 1. 引言

## 1.1 项目背景与目标

解决自习室占座问题，实现可视化预约、签到与自动释放机制。

## 1.2 项目范围

核心功能：登录、预约、取消、签到、座位展示。

排除项：不做支付、不接入硬件。

## 1.3 术语

API：接口；Redis：缓存；QPS：吞吐量。

# 2. 项目组织结构

张三：项目经理

李四：后端开发

王五：前端开发

赵六：测试运维

# 3. 技术选型

前端：Vue3

后端：Go + Gin

数据库：MySQL + Redis

# 4. 项目进度计划

第3周：需求分析

第5周：系统设计

第9周：开发完成

第12周：最终交付

# 5. 风险管理

技术风险：提前学习

并发风险：使用Redis锁